Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы

муниципального образования «Город Выборг»  Выборгского района Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог  МО «Город Выборг» в 2015-2018 г.г.»

|  | за |  | 1 кв. 2016 | года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2016 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт за 1 кв. 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест ный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2018 г.г.» | Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог , проездов, площадей и мостов г. Выборга | 47940,0 | - | - | 47940,0 | - | 15377,7 | - | - | 15377,7 | - |  |
|  | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга | 137 755,431 | - | 12975,028 | 124 780,403 | - | 10113,33 | - | - | 10113,33 | - |  |
|  | Ямочный ремонт | 5000,0 | - | - | 5000,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Строительство путепровода через ж/д СПб-Бусловская в промзоне Лазаревка | 1162,841 | - | - | 1162,841 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Ремонт брусчатки картами | 4798,821 | - | - | 4798,821 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга | 12448,293 | - | 3424,7 | 9023,593 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Содержание технических средств безопасности организации дорожного движения | 2848,9 | - | - | 2848,9 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |  |
|  | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки | 3500,0 | - | - | 3500,0 | - | 2252,31 (оплата вып. работ за 2015 г.) | - | - | 2252,31 (оплата вып. работ за 2015 г.) | - |  |
|  | Замена утраченных и ветхих дорожных знаков | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков мкр. Калининский | 55 178,871 | - | 50 000,0 | 5178,871 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков мкр. Сайменский | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по программе | 273 633,157 | - | 66 399,728 | 207 233,429 | - | 27843,34, в т.ч. 2252,31 (оплата вып. работ за 2015 г.) | - | - | 27843,34, в т.ч. 2252,31 (оплата вып. работ за 2015 г.) | - |  |

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог  МО «Город Выборг» в 2015-2018 г.г.»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значение показателей, кварталы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2018 г.г.» |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов местного значения | процент | 25 | - | - | - |
|  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | м2 | - | - | - | - |
|  | ямочный ремонт | м2 | - | - | - | - |
|  | Строительство путепровода через ж/д СПб-Бусловская в промзоне Лазаревка | м2 | - | - | - | - |
|  | Ремонт брусчатки картами | м2 | - | - | - | - |
|  | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий | м2 | - | - | - | - |
|  | Содержание средств организации безопасности дорожного движения | процент | 25 | - | - | - |
|  | Нанесение дорожной разметки | м2/км | - | - | - | - |
|  | Установка дорожных знаков | шт. | - | - | - | - |
|  | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков мкр. Калининский | м | - | - | - | - |
|  | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков мкр. Сайменский | м | - | - | - | - |