АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Выборгский район» Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2021										№409

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 03.02.2020 № 339 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

В целях реализации государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» от 15.09.2014 № 427, в соответствии с решением совета депутатов МО «Город Выборг» «О бюджете муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.» от 10.12.2019 № 14, постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 14.02.2020 № 467 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 03.02.2020 № 339 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг» следующие изменения:

  - Внести соответствующие изменения и изложить в новой редакции Паспорт муниципальной программы, Паспорт подпрограммы № 1, Паспорт подпрограммы № 2 и приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг» согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и в официальном сетевом издании NPAVRLO.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства Петрова С.Н.

Глава администрации                                                                                                         И.Ф. Гилязов

Согласовано: Рошкович, Петров, Паничев, Шашкина, Евстигнеева, Романюк, Сукончик

Разослано: дело, комитет финансов, комитет экономики и инвестиций, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел капитального строительства и коммунального хозяйства, портал, NPAVRLO.ru

Приложение к постановлению администрации

МО «Выборгский район»

№409 от 08.02.2021

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг»

Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Выборгский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Участники муниципальной программы | Подрядные организации |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг», основное мероприятие «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 2. Газификация МО «Город Выборг» основное мероприятие «Развитие системы газоснабжения» 3. Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг» основное мероприятие «Развитие системы теплоснабжения». |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Город Выборг» |
| Задачи муниципальной программы | - предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; - развитие газификации и газоснабжения на территории МО «Город Выборг»; - обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций тепловой энергией; - обеспечение доступности услуг жилищно-коммунального комплекса для конечного потребителя. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2022 |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отсутствуют |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение муниципальной программы в 2019-2022 гг. составляет 161 167,790 тыс. руб., в том числе из бюджета МО «Город Выборг»: всего: 26 690,390 тыс. руб. 2019 – 1 349,259 тыс. руб.; 2020 – 11 477,311 тыс. руб.; 2021 – 7 318,880 тыс. руб.; 2022 – 6 544,940 тыс. руб. Из бюджета Ленинградской области: всего: 134 477,400 тыс. руб. на 2019 год – 3 784,400 тыс. руб.; на 2020 год – 10 337,000 тыс. руб.; на 2021 год – 51 351,000 тыс. руб.; на 2022 год – 69 005,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям; - повышение уровня газификации; - повышение качества снабжения тепловой энергией. |

Паспорт подпрограммы №1

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»

| Полное наименование подпрограммы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |
| Цель подпрограммы | Обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение надежности снабжения населения услугами водоснабжения и водоотведения; - развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях МО «Город Выборг»; - улучшение качества жизни населения путем повышения качества жилищно-коммунальных услуг. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - наличие разработанной схемы - наличие утвержденной схемы - соответствие утвержденной схемы требованиям действующего законодательства Российской Федерации |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2022 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет всего: 599,100 тыс. руб., в том числе из бюджета МО «Город Выборг»: на 2019 – 0,000 тыс. руб.; на 2020 – 599,100 тыс. руб.; на 2021 – 0,000 тыс. руб.; на 2022 – 0,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение обеспеченности для абонентов доступности горячего, холодного водоснабжения и водоотведения; - улучшение качества жизни населения; - развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших технологий и внедрения энергосберегающих технологий. |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

- Факторами, препятствующими развитию системы водоснабжения и водоотведения в МО «Город Выборг» являются:

- ограниченность перспектив развития сферы на основе существующих сетей, в том числе отсутствие в ряде микрорайонов г. Выборга источников водоснабжения и магистральных водопроводов;

- ухудшение качества воды, происходящее в результате неудовлетворительного санитарно-технического состояния водопроводных сетей;

- степень износа существующих очистных сооружений и канализационных сетей;

- отсутствие систем водоотведения, приводящее к сбросу неочищенных стоков на рельеф либо в водоемы.

- Возможность дальнейшего развития территории города напрямую связана с решением этих проблем.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является обеспечение доступности для абонентов горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рациональное водопользование, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается в ходе разработки и актуализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг», включающей в себя приведение качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2019 -2022 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 599,100 тыс. руб. из средств местного бюджета и бюджета Ленинградской области. Перечень и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 2.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- повышение качества горячей и питьевой воды;

- повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;

- повышение качества обслуживания населения;

- повышение эффективности использования ресурсов.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляется в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы № 2

Газификация МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Газификация МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Развитие системы газоснабжения МО «Город Выборг» |
| Задачи подпрограммы | Повышение доступности технологического присоединения потребителей к сетям газораспределения Улучшение условий проживания граждан |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | 0,00 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2022 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - проектная и рабочая документация, шт.; - положительное заключение экспертизы, шт.; - увеличение запроектированных газораспределительных сетей, м; коэффициент работоспособности сетей газоснабжения, ед. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 151 301,316 тыс. руб., в том числе из бюджета МО «Город Выборг»: Всего – 16 823,916 тыс. руб. 2019 – 1 349,259 тыс. руб.; 2020 – 1 610,837 тыс. руб.; 2021 – 7 318,880 тыс. руб.; 2022 – 6 544,940 тыс. руб. Из бюджета Ленинградской области: Всего – 134 477,400 тыс. руб. на 2019 год – 3 784,400 тыс. руб.; на 2020 год – 10 337,000 тыс. руб.; на 2021 год – 51 351,000 тыс. руб.; на 2022 год – 69 005,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - наличие утвержденной проектной и рабочей документации; - получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; - ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов; - поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту на уровне 1. |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день для МО «Город Выборг» является газификация жилищного фонда. Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению возрастающих потребностей населения МО «Город Выборг» в энергоресурсах, снижению потребления электроэнергии и твердого топлива (уголь, дрова), созданию предпосылок для устойчивого развития территории МО «Город Выборг».

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основными целями разработки подпрограммы являются

- повышение качества жизни населения, возможность газификации индивидуальной жилой застройки;

- содействие проведению реформы жилищно – коммунального хозяйства вследствие газификации объектов жилищно – коммунального хозяйства;

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг».

Ключевой задачей подпрограммы является газификация муниципального жилого фонда                        МО «Город Выборг».

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2019-2022 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 151 301,316 тыс. руб. из средств местного бюджета и областного бюджета Ленинградской области. Перечень и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 2.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- наличие утвержденной проектной и рабочей документации;

- ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов;

- поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту на уровне 1.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляется в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 14.02.2020 № 467 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Приложение №2 к муниципальной программе План реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»» № п/п; Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия; Ответственный исполнитель, (соисполнитель); срок реализации; годы реализации; оценка расходов в ценах соответствующих лет, тыс. руб.. начало реализации; конец реализации; всего, тыс. руб.; Федеральный бюджет, тыс. руб.; бюджет Ленинградской области, тыс. руб.; бюджет МО "Город Выборг", тыс. руб.; прочие источники финансирования. «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО "Город Выборг"»; 2019-2022; 161 167,790; 134 477,400; 26 690,390. 2019; 5 133,659; 3 784,400; 1 349,259. 2020; 21 814,311; 10 337,000; 11 477,311. 2021; 58 669,880; 51 351,000; 7 318,880. 2022; 75 549,940; 69 005,000; 6 544,940. 1; Подпрограмма "Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» основные мероприятия "Развитие системы водоснабжения и водоотведения"; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 599,100; 0,000; 599,100. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 1.1.; Разработка и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО "Город Выборг"; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 599,100; 0,000; 599,100. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 1.2.; Разработка проекта предельно допустимых сбросов сточных вод; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 1.3.; Организация холодного водоснабжения путем подвоза питьевой воды; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.; Подпрограмма "Газификация МО «Город Выборг»" основное мероприятие "Развитие системы газоснабжения"; 2019; 5 133,659; 3 784,400; 1 349,259. 2020; 11 947,837; 10 337,000; 1 610,837. 2021; 58 669,880; 51 351,000; 7 318,880. 2022; 75 549,940; 69 005,000; 6 544,940. 2.1.; "Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга"; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 884,900; 827,000; 57,900. 2020; 11 650,957; 10 337,000; 1 313,957. 2021; 34 250,000; 30 000,000; 4 250,000. 2022; 53 705,100; 49 005,000; 4 700,100. 2.1.1; Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга (проектно-изыскательские работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 884,900; 827,000; 57,900. 2020; 11 115,100; 10 337,000; 778,100. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.1.2.; государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 535,857; 0,000; 535,857. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.1.3.; Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга (строительно-монтажные работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 34 250,000; 30 000,000; 4 250,000. 2022; 53 705,100; 49 005,000; 4 700,100. 2.1.4.; Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга (авторский надзор); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.1.5.; Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга (технический надзор); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.2.; Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 2 737,145; 1 841,400; 895,745. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.2.1.; Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (проектно-изыскательские работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 1 980,000; 1 841,400; 138,600. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.2.2.; государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 757,145; 0,000; 757,145. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.2.3.; Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (строительно-монтажные работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.2.4.; Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (авторский надзор); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.2.5.; Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (технический надзор); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.3.; Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 1 214,614; 1 116,000; 98,614. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 22 958,060; 21 351,000; 1 607,060. 2022; 21 504,940; 20 000,000; 1 504,940. 2.3.1.; Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга (проектно-изыскательские работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 1 200,000; 1 116,000; 84,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.3.2.; государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 14,614; 0,000; 14,614. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.3.3.; Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга (строительно-монтажные работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 22 958,060; 21 351,000; 1 607,060. 2022; 21 504,940; 20 000,000; 1 504,940. 2.3.4.; Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга (авторский надзор); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.3.5.; Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга (технический надзор); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.4.; Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 1 144,150; 0,000; 1 144,150. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.4.1.; Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга (проектно-изыскательские работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.4.2.; государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.4.3.; Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга (строительно-монтажные работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 256,050; 0,000; 256,050. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.4.4.; Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга (авторский надзор); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 108,700; 0,000; 108,700. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.4.5.; Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга (технический надзор); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 779,400; 0,000; 779,400. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.5.; Текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов, пос. Кировские дачи, Выборгский район, Ленинградской области; 2019; 2022; 2019; 297,000; 0,000; 297,000. 2020; 296,880; 0,000; 296,880. 2021; 317,670; 0,000; 317,670. 2022; 339,900; 0,000; 339,900. 3.; Подпрограмма "Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО "Город Выборг" основные мероприятия "Развитие систем теплоснабжения"; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 9 267,374; 0,000; 9 267,374. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 3.1.; «Строительство сети теплоснабжения на 3-й планировочный район в г. Выборг (в том числе к крытому футбольному манежу по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе)»; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 9 267,374; 0,000; 9 267,374. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 3.1.1.; «Строительство сети теплоснабжения на 3-й планировочный район в г. Выборг (в том числе к крытому футбольному манежу по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе)» (проектно-изыскательские работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 9 267,374; 0,000; 9 267,374. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 3.1.2.; государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство сети теплоснабжения на 3-й планировочный район в г. Выборг (в том числе к крытому футбольному манежу по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе)»; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000.